StudyForge AI

中英双语智能知识流与语音学习平台

Bilingual Smart Knowledge Feed and Voice Learning Platform

| 项目类型 | Spring MVC + MyBatis 课程设计 / Web 应用 |
| --- | --- |
| 核心方向 | 知识分享 + AI 摘要翻译 + 双语支持 + 语音交互 |
| 目标用户 | 大学生、课程学习者、技术资料整理者 |
| 文档用途 | 需求分析、系统设计、vibe coding、项目答辩 |
| 版本日期 | V1.0 / 2026-05-22 |

# 目录 / Contents

1. 项目基本信息

2. 项目定位与选择理由

3. 核心目标与用户角色

4. 总体功能模块

5. 功能需求清单

6. 页面与交互设计

7. 数据结构落地方案

8. 系统架构与包结构

9. 数据库设计

10. Controller 与接口设计

11. AI API 设计

12. 语音 API 设计

13. 双语国际化设计

14. 核心业务流程

15. 开发优先级与四周计划

16. 团队分工

17. 测试与演示数据

18. 答辩演示脚本

19. Vibe Coding 开发提示词

20. 风险控制与 MVP

21. 项目亮点总结

22. 附录：SQL、Prompt 与答辩问答

# 1. 项目基本信息

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 中文项目名 | StudyForge AI：中英双语智能知识流与语音学习平台 |
| 英文项目名 | StudyForge AI: Bilingual Smart Knowledge Feed and Voice Learning Platform |
| 课程技术栈 | Spring MVC + MyBatis + MySQL |
| 推荐前端 | JSP + JSTL + Bootstrap 5 + jQuery / Fetch API |
| 推荐后端 | Java + Spring MVC + MyBatis + Maven |
| 推荐数据库 | MySQL 8.x |
| AI 能力 | 摘要、翻译、标签、分类推荐、内容审核、文章问答、复习题生成 |
| 语音能力 | Text-to-Speech 文章朗读、Speech-to-Text 语音搜索 / 语音笔记 |
| 核心数据结构 | HashMap、Stack、PriorityQueue |
| 推荐开发周期 | 4 周 |

# 2. 项目定位与选择理由

本项目基于指导书中的 InsightForge Knowledge Feed Platform 进行升级。原始案例要求实现知识内容发布、主题动态流、点赞、评论、收藏、搜索、热门文章、作者与文章记录、基础审核等功能。StudyForge AI 在此基础上加入 AI、语音和双语能力，形成更适合演示和答辩的智能学习平台。

## 2.1 一句话定位

StudyForge AI 是一个面向大学生的中英双语智能知识流平台，支持知识文章发布、分类搜索、互动收藏、热门排行、信誉积分、管理员审核，并集成 AI 摘要、AI 翻译、AI 标签、AI 学习问答、语音朗读与语音搜索功能。

## 2.2 为什么适合当前课程项目

功能完整：覆盖发布、搜索、点赞、评论、收藏、热榜、审核等基础要求。

亮点明显：AI 摘要、翻译、语音朗读、双语搜索比普通 CRUD 项目更有展示效果。

数据结构好解释：HashMap、Stack、PriorityQueue 均有清晰业务场景。

文档好写：需求、流程、数据库、接口、测试、答辩脚本都能自然展开。

方便 vibe coding：可以按模块逐步生成代码，先 Mock 再接真实 API。

# 3. 核心目标与用户角色

## 3.1 基础目标

用户注册、登录、退出。

发布知识文章并维护文章信息。

查看知识流、分类筛选、关键词搜索。

点赞、评论、收藏、查看收藏。

查看热门文章。

举报文章并由管理员审核。

## 3.2 加分目标

中英双语 UI 与双语内容展示。

AI 摘要、AI 翻译、AI 标签、AI 分类推荐。

TTS 文章朗读、STT 语音搜索。

作者主页、信誉积分、个性化推荐。

校园学习求助模块，轻度融合服务请求类系统思路。

AI 内容审核建议、AI 文章问答、AI 复习题生成。

## 3.3 用户角色

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| 游客 Guest | 浏览公开文章、搜索文章、切换中英文界面。 |
| 普通用户 User | 注册登录、发布文章、点赞、评论、收藏、举报、关注主题、使用 AI 与语音功能。 |
| 作者 Author | 管理自己的文章、查看个人主页、查看信誉积分。 |
| 管理员 Admin | 管理用户、审核举报内容、删除违规文章、设置精选文章、查看系统数据看板。 |

# 4. 总体功能模块

StudyForge AI

├── 用户与权限模块 User & Auth

├── 国际化双语模块 I18n & Bilingual Content

├── 文章知识流模块 Post Feed

├── 搜索与分类模块 Search & Category

├── 互动模块 Like / Comment / Favorite

├── 热门排行模块 Trending Ranking

├── 个性化推荐模块 Recommendation

├── 作者主页与信誉积分模块 Author & Reputation

├── AI 文本能力模块 AI Text Service

├── AI 语音能力模块 Voice Service

├── 校园学习求助模块 Campus Help

├── 举报与审核模块 Report & Moderation

└── 管理员后台模块 Admin Panel

# 5. 功能需求清单

## 5.1 用户模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户注册 | 用户输入用户名、邮箱、密码注册 | P0 |
| 用户登录 | 支持用户名 / 邮箱 + 密码登录 | P0 |
| 用户退出 | 清除 Session | P0 |
| 个人中心 | 查看我的文章、收藏、评论、求助、信誉积分 | P1 |
| 角色权限 | USER / ADMIN 权限控制 | P0 |

## 5.2 双语支持模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UI 中英切换 | 菜单、按钮、提示语支持中文 / English | P0 |
| 文章双语字段 | 可保存中文标题、英文标题、中文摘要、英文摘要 | P0 |
| AI 翻译 | 中文文章生成英文版本，英文文章生成中文版本 | P1 |
| 双语搜索 | 输入中文或英文都能搜索相关内容 | P1 |
| 双语 TTS | 朗读中文摘要或英文摘要 | P1 |

## 5.3 文章模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 发布文章 | 输入标题、分类、内容类型、正文 | P0 |
| 编辑文章 | 作者可修改自己的文章 | P0 |
| 删除文章 | 作者或管理员可删除文章 | P0 |
| 查看文章详情 | 展示标题、作者、分类、摘要、正文、互动数据 | P0 |
| 查看知识流 | 首页展示已发布文章列表 | P0 |
| 精选文章 | 管理员可设置 featured | P2 |

## 5.4 搜索与分类模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 关键词搜索 | 按标题、正文、摘要、标签搜索 | P0 |
| 分类筛选 | Technology / Business / Productivity / Career / Finance | P0 |
| 作者搜索 | 按作者名称搜索文章 | P1 |
| 双语搜索 | 中文关键词自动扩展英文关键词，英文同理 | P1 |

## 5.5 互动模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 点赞文章 | 用户给文章点赞，更新热度 | P0 |
| 评论文章 | 用户对文章发表评论 | P0 |
| 收藏文章 | 用户收藏文章 | P0 |
| 查看收藏 | 用户查看自己的收藏列表 | P0 |
| 最近浏览 | Stack 保存用户最近浏览文章 | P1 |

## 5.6 AI 文本能力模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| AI 自动摘要 | 根据正文生成中文 / 英文摘要 | P1 |
| AI 自动标签 | 根据正文生成标签 | P1 |
| AI 分类推荐 | 根据内容推荐分类 | P1 |
| AI 翻译 | 中英互译标题、摘要、正文 | P1 |
| AI 内容审核 | 给举报内容生成风险等级和处理建议 | P2 |
| AI 文章问答 | 用户基于文章内容向 AI 提问 | P2 |
| AI 复习题生成 | 根据文章生成选择题 / 问答题 | P2 |

## 5.7 AI 语音能力模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| TTS 文章朗读 | 将摘要或正文转成语音 | P1 |
| 中文朗读 | 普通话朗读中文摘要 | P1 |
| 英文朗读 | 英语朗读英文摘要 | P1 |
| STT 语音搜索 | 用户说话，系统识别为文字后搜索 | P2 |
| 语音笔记转文章 | 用户语音输入，转成文章草稿 | P2 |

## 5.8 校园学习求助模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 发布求助 | 用户发布学习问题 | P2 |
| 查看求助 | 查看所有未解决问题 | P2 |
| 回答求助 | 用户回答其他人的问题 | P2 |
| 采纳回答 | 提问者采纳最佳回答 | P2 |
| 求助状态 | Open / Solved / Closed | P2 |

# 6. 页面与交互设计

## 6.1 普通用户页面

| 页面 | URL | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | / 或 /posts | 推荐流、最新文章、热门文章入口 |
| 登录页 | /login | 用户登录 |
| 注册页 | /register | 用户注册 |
| 发布文章页 | /posts/create | 发布文章、AI 摘要、AI 标签、AI 翻译 |
| 文章详情页 | /posts/{id} | 文章内容、评论、点赞、收藏、TTS、AI 问答 |
| 搜索结果页 | /posts/search | 根据关键词展示文章 |
| 分类页 | /posts/category/{category} | 分类文章列表 |
| 热门页 | /posts/trending | 热门 Top 10 |
| 我的收藏 | /user/favorites | 查看收藏文章 |
| 个人中心 | /user/profile | 我的文章、我的收藏、我的求助、信誉积分 |
| 作者主页 | /authors/{id} | 作者资料、文章列表、信誉等级 |
| 学习求助 | /help | 求助列表、发布求助、回答求助 |

## 6.2 管理员页面

| 页面 | URL | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 管理首页 | /admin/dashboard | 用户数、文章数、评论数、举报数 |
| 文章管理 | /admin/posts | 查看、删除、精选文章 |
| 举报审核 | /admin/reports | 查看举报内容、AI 审核建议、处理举报 |
| 用户管理 | /admin/users | 查看用户、信誉积分、禁用用户 |
| AI 日志 | /admin/ai-logs | 查看 AI 调用记录 |

# 7. 数据结构落地方案

## 7.1 HashMap

用途：快速查找文章、用户、主题，提高基于 ID 或分类的查询效率。

Map<Integer, Post> postMap = new HashMap<>();

Map<Integer, User> userMap = new HashMap<>();

Map<String, List<Post>> categoryMap = new HashMap<>();

## 7.2 Stack

用途：保存用户最近浏览记录，或管理员审核操作历史。

Stack<Integer> recentViewStack = new Stack<>();

Stack<AdminAction> adminActionStack = new Stack<>();

## 7.3 PriorityQueue

用途：热门文章排序。系统根据点赞、评论、收藏、浏览量和作者信誉计算 hotScore，再用优先队列取 Top 10。

PriorityQueue<Post> trendingQueue = new PriorityQueue<>(

(a, b) -> Double.compare(b.getHotScore(), a.getHotScore())

);

## 7.4 热度与推荐公式

hotScore = likes * 2 + comments * 3 + favorites * 5 + views * 1 + authorReputation * 0.2

recommendScore = categoryMatch * 40 + tagMatch * 30 + hotScore * 0.3 + authorReputation * 0.5

reputation = postCount * 5 + totalLikes * 2 + totalFavorites * 3 - reportCount * 10

# 8. 系统架构与包结构

## 8.1 MVC 分层

Browser / JSP Page

↓

Controller 层：接收请求、参数校验、返回页面或 JSON

↓

Service 层：业务逻辑、推荐算法、AI 调用、语音处理

↓

Mapper 层：MyBatis 数据库操作

↓

MySQL Database

## 8.2 推荐包结构

com.studyforge

├── controller

│   ├── AuthController.java

│   ├── UserController.java

│   ├── PostController.java

│   ├── CommentController.java

│   ├── FavoriteController.java

│   ├── AiController.java

│   ├── VoiceController.java

│   ├── HelpController.java

│   └── AdminController.java

├── service / service.impl

├── mapper

├── entity

├── dto

├── util

└── interceptor

# 9. 数据库设计

建议先按以下表结构实现 MVP。真实开发时可根据课程要求减少字段，但不建议删除核心双语字段和互动统计字段。

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户表 | user_id, username, email, password, role, reputation_score, status |
| posts | 文章表 | post_id, author_id, title_zh, title_en, content_zh, content_en, summary_zh, summary_en, category, likes, favorites, comments, views, status |
| comments | 评论表 | comment_id, post_id, user_id, content, language_code, status |
| favorites | 收藏表 | favorite_id, user_id, post_id |
| likes | 点赞表 | like_id, user_id, post_id |
| topics | 主题表 | topic_id, topic_name_zh, topic_name_en |
| user_topics | 用户关注主题表 | id, user_id, topic_id |
| reports | 举报表 | report_id, post_id, reporter_id, reason, status, ai_risk_level, ai_suggestion |
| help_requests | 学习求助表 | help_id, user_id, title, category, description, reward_points, status |
| help_answers | 求助回答表 | answer_id, help_id, user_id, content, is_accepted |
| ai_logs | AI 日志表 | log_id, user_id, post_id, ai_type, input_text, output_text, success |
| voice_records | 语音记录表 | record_id, user_id, post_id, voice_type, audio_url, recognized_text |

## 9.1 核心 SQL 示例

CREATE TABLE users (

user_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

email VARCHAR(100) UNIQUE,

password VARCHAR(255) NOT NULL,

role VARCHAR(20) DEFAULT 'USER',

reputation_score INT DEFAULT 0,

status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE',

created_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

CREATE TABLE posts (

post_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

author_id INT NOT NULL,

original_language VARCHAR(20) DEFAULT 'zh_CN',

title_zh VARCHAR(200),

title_en VARCHAR(200),

content_zh TEXT,

content_en TEXT,

summary_zh TEXT,

summary_en TEXT,

ai_tags_zh VARCHAR(500),

ai_tags_en VARCHAR(500),

category VARCHAR(50),

content_type VARCHAR(50),

likes INT DEFAULT 0,

favorites INT DEFAULT 0,

comments INT DEFAULT 0,

views INT DEFAULT 0,

hot_score DOUBLE DEFAULT 0,

status VARCHAR(20) DEFAULT 'PUBLISHED',

featured TINYINT DEFAULT 0,

audio_zh_url VARCHAR(255),

audio_en_url VARCHAR(255),

created_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES users(user_id)

);

# 10. Controller 与接口设计

## AuthController

| 方法 | URL | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /login | 登录页 |
| POST | /login | 登录处理 |
| GET | /register | 注册页 |
| POST | /register | 注册处理 |
| GET | /logout | 退出登录 |

## PostController

| 方法 | URL | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /posts | 文章列表 / 首页 |
| GET | /posts/{id} | 文章详情 |
| GET | /posts/create | 发布文章页 |
| POST | /posts/create | 提交文章 |
| GET | /posts/search | 搜索文章 |
| GET | /posts/trending | 热门文章 |

## AiController

| 方法 | URL | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /ai/summary | AI 生成摘要 |
| POST | /ai/tags | AI 生成标签 |
| POST | /ai/translate | AI 翻译 |
| POST | /ai/category | AI 推荐分类 |
| POST | /ai/moderate | AI 内容审核 |
| POST | /ai/ask | 基于文章问答 |
| POST | /ai/quiz | 生成复习题 |

## VoiceController

| 方法 | URL | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /voice/tts | 文本转语音 |
| POST | /voice/stt | 语音转文字 |
| POST | /voice/search | 语音搜索 |

## HelpController

| 方法 | URL | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /help | 求助列表 |
| GET | /help/create | 发布求助页 |
| POST | /help/create | 提交求助 |
| GET | /help/{id} | 求助详情 |
| POST | /help/{id}/answer | 回答求助 |
| POST | /help/{id}/accept/{answerId} | 采纳回答 |

## AdminController

| 方法 | URL | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin/dashboard | 管理看板 |
| GET | /admin/reports | 举报列表 |
| POST | /admin/reports/{id}/approve | 通过举报并处理 |
| POST | /admin/reports/{id}/reject | 驳回举报 |
| GET | /admin/posts | 文章管理 |
| GET | /admin/users | 用户管理 |

# 11. AI API 设计

AI 能力必须抽象成独立 Service，不要把调用逻辑写死在 Controller。建议同时提供真实 API 实现和 Mock 实现，保证答辩稳定。

## 11.1 AiService 接口

public interface AiService {

String generateSummary(String content, String language);

String generateTags(String content, String language);

String recommendCategory(String content, String language);

String translateText(String text, String sourceLang, String targetLang);

String moderateContent(String content, String language);

String answerQuestion(String postContent, String question, String answerLanguage);

String generateQuiz(String postContent, String language);

}

## 11.2 Mock 模式策略

摘要：截取正文前 80-120 字并添加模板描述。

标签：根据关键词匹配 Java / Spring / MyBatis / Career / Finance 等。

分类：根据关键词规则推荐 Technology / Career / Finance / Productivity。

翻译：返回固定模板或简单映射，答辩时可保证稳定。

审核：根据“广告、违法、垃圾、spam”等关键词判断风险。

问答：基于文章摘要返回模板答案。

## 11.3 Prompt 模板

生成摘要：

You are a bilingual learning assistant. Please summarize the following post in {language}. Keep it within 80 words. Focus on learning value and key points.

生成标签：

Please generate 3-5 concise tags for the following post. Output only tags separated by commas. Language: {language}.

推荐分类：

Classify the following post into one of the categories: Technology, Business, Productivity, Career, Finance. Output only the category name.

文章问答：

Answer the user's question based only on the post content. If the post does not contain enough information, say that the information is not available in the post.

# 12. 语音 API 设计

## 12.1 VoiceService 接口

public interface VoiceService {

String textToSpeech(String text, String language);

String speechToText(String audioFilePath, String language);

String detectSpeechLanguage(String audioFilePath);

}

## 12.2 TTS 文章朗读流程

用户点击“中文朗读 / Listen in Chinese”

↓

前端发送 postId + language 到 /voice/tts

↓

后端读取文章 summary_zh 或 content_zh

↓

调用 VoiceService.textToSpeech()

↓

生成音频文件或返回音频 URL

↓

前端 audio 标签播放

## 12.3 STT 语音搜索流程

用户点击麦克风并录音

↓

前端上传音频到 /voice/search

↓

后端调用 VoiceService.speechToText()

↓

得到关键词

↓

调用 PostService.search(keyword)

↓

返回搜索结果

# 13. 双语国际化设计

UI 国际化使用 Spring MVC 国际化资源文件，内容国际化通过 posts 表中的中英文字段实现。

## 13.1 配置文件

src/main/resources/i18n/messages_zh_CN.properties

src/main/resources/i18n/messages_en_US.properties

## 13.2 文案示例

messages_zh_CN.properties

menu.home=首页

menu.createPost=发布文章

menu.trending=热门文章

button.aiSummary=AI 生成摘要

button.listenChinese=中文朗读

messages_en_US.properties

menu.home=Home

menu.createPost=Create Post

menu.trending=Trending Posts

button.aiSummary=Generate AI Summary

button.listenChinese=Listen in Chinese

## 13.3 切换方式

页面右上角提供“中文 | English”，请求参数可使用 ?lang=zh_CN 与 ?lang=en_US。后端使用 LocaleResolver 保存用户语言选择。

# 14. 核心业务流程

## 发布文章 + AI 增强流程

用户进入发布文章页

填写标题、分类、正文

点击 AI 生成摘要

点击 AI 生成标签

点击 AI 翻译

用户确认发布

保存文章到数据库

首页知识流展示

## 热门文章流程

查询已发布文章

计算 hotScore

放入 PriorityQueue

取出 Top 10

展示 Trending Posts

## 举报审核流程

用户举报文章

生成举报记录

文章标记为 Reported

AI 生成审核建议

管理员查看举报

管理员通过 / 驳回 / 删除

更新状态

## 语音搜索流程

用户点击语音搜索

录制音频

上传音频

STT 转文字

中英关键词扩展

搜索文章

展示结果

# 15. 开发优先级与四周计划

## 15.1 优先级

| 级别 | 必须完成内容 |
| --- | --- |
| P0 | 项目骨架、数据库、登录注册、文章 CRUD、搜索分类、点赞评论收藏、热门文章、举报审核、基础中英 UI。 |
| P1 | AI 摘要、AI 标签、AI 翻译、双语文章字段、作者主页、信誉积分、主题关注、个性化推荐、TTS 朗读。 |
| P2 | AI 内容审核建议、AI 文章问答、AI 复习题生成、语音搜索、语音笔记、校园学习求助、数据看板。 |

## 15.2 四周开发计划

| 阶段 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求分析、数据库设计、项目骨架、登录注册、首页布局、双语基础配置。 | 需求文档、SQL 脚本、项目骨架、登录注册 Demo。 |
| 第 2 周 | 文章发布、列表、详情、编辑、删除、搜索、分类、点赞、评论、收藏、热榜、举报。 | 完整知识流系统、文章互动功能、热门排行、举报审核。 |
| 第 3 周 | 双语字段、AI 摘要、AI 标签、AI 翻译、作者主页、信誉积分、推荐、TTS 朗读。 | AI 与双语能力、推荐系统、文章朗读。 |
| 第 4 周 | 学习求助、语音搜索或 AI 问答、系统测试、UI 优化、文档、PPT、演示彩排。 | 完整项目、项目文档、PPT、测试用例、演示脚本。 |

# 16. 团队分工

| 团队规模 | 成员 | 负责内容 |
| --- | --- | --- |
| 4 人 | A：后端核心 | Spring MVC 配置、用户、文章、搜索、分类、MyBatis。 |
| 4 人 | B：互动与算法 | 点赞、评论、收藏、热门排行、推荐、数据结构说明。 |
| 4 人 | C：AI 与语音 | AI 摘要、翻译、标签、审核、TTS、STT、Mock 兜底。 |
| 4 人 | D：前端与文档 | JSP 页面、Bootstrap UI、双语文案、PPT、项目文档、测试。 |
| 3 人 | A / B / C | A 负责后端基础；B 负责互动、算法、AI、语音；C 负责前端、双语、文档和测试。 |
| 2 人 | A / B | A 负责后端、数据库、接口；B 负责前端、文档、演示数据与测试。 |

# 17. 测试与演示数据

## 17.1 测试账号

| 角色 | 用户名 | 密码 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | admin | admin123 |
| 普通用户 | alice | 123456 |
| 普通用户 | bob | 123456 |
| 作者用户 | charlie | 123456 |

## 17.2 测试文章

| 标题 | 分类 | 语言 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spring MVC 与 MyBatis 整合常见错误 | Technology | 中文 | 演示 AI 摘要、翻译、标签 |
| How to Prepare for a Java Interview | Career | English | 演示英文文章转中文 |
| 大学生期末复习时间管理方法 | Productivity | 中文 | 演示学习场景 |
| Personal Budget Tips for Students | Finance | English | 演示 Finance 分类 |
| MyBatis 动态 SQL 使用技巧 | Technology | 中文 | 演示搜索和推荐 |

# 18. 答辩演示脚本

## 18.1 开场介绍

各位老师好，我们小组的项目是 StudyForge AI：中英双语智能知识流与语音学习平台。它基于 Spring MVC 和 MyBatis 开发，主要面向大学生的学习资料分享、技术经验整理和考试复习场景。系统不仅实现了知识文章发布、搜索、分类、点赞、评论、收藏、热门排行和举报审核等基础功能，还加入了 AI 摘要、AI 翻译、AI 标签、双语搜索、文章语音朗读和 AI 学习问答等特色功能。

## 18.2 演示步骤

打开首页，展示中文界面。

切换到 English，展示 UI 双语支持。

使用普通用户登录。

发布一篇中文技术文章。

点击 AI 生成摘要。

点击 AI 生成标签。

点击 AI 翻译，生成英文标题和英文摘要。

回到首页，查看文章进入知识流。

搜索英文关键词，找到中文文章，展示双语搜索。

进入文章详情，点赞、评论、收藏。

点击中文朗读或英文朗读，展示 TTS。

查看热门文章，展示 PriorityQueue 热度排行。

查看作者主页，展示信誉积分。

举报文章。

管理员登录后台，查看举报并处理。

展示 AI 审核建议。

展示学习求助模块。

# 19. Vibe Coding 开发提示词

建议每次只让 AI 生成一个模块，并明确文件路径、依赖关系和不要改动的部分。以下提示词可以直接复制给代码助手使用。

## 阶段 1：项目骨架

请帮我创建一个基于 Maven 的 Spring MVC + MyBatis + MySQL 项目骨架，项目名为 StudyForge AI。要求包含 web.xml、spring-mvc.xml、applicationContext.xml、mybatis-config.xml、数据库连接配置、User 实体、UserMapper、UserService、AuthController，以及一个可以访问的 /login 页面。

## 阶段 2：用户与文章 CRUD

在当前项目中实现用户注册、登录、退出，以及文章 posts 表的增删改查。请生成 Entity、Mapper、Service、Controller 和 JSP 页面，并按文件路径输出代码。

## 阶段 3：知识流、搜索、分类

请实现首页知识流、关键词搜索和分类筛选功能。搜索需要匹配 title_zh、title_en、content_zh、content_en、summary_zh、summary_en。

## 阶段 4：互动功能

请实现文章点赞、收藏、评论功能。同一用户不能重复点赞或重复收藏；点赞和收藏后更新 posts 表统计字段；文章详情页展示评论列表、点赞数、收藏数。

## 阶段 5：数据结构亮点

请实现三个数据结构相关功能：HashMap 缓存文章 ID 与文章对象；Stack 保存用户最近浏览文章；PriorityQueue 根据 hotScore 生成 Trending Top 10。

## 阶段 6：双语 i18n

请为 Spring MVC JSP 项目加入中英双语 UI 支持，使用 messages_zh_CN.properties 和 messages_en_US.properties，支持 ?lang=zh_CN 和 ?lang=en_US 切换语言。

## 阶段 7：AI Mock 服务

请实现 AiService 接口和 MockAiServiceImpl，功能包括 generateSummary、generateTags、recommendCategory、translateText、moderateContent、answerQuestion、generateQuiz。暂时不接真实 API。

## 阶段 8：AI 发布增强

请在发布文章页面加入 AI 生成摘要、AI 标签、AI 推荐分类、AI 翻译按钮。点击按钮通过 AJAX 调用 AiController，并将返回结果填入表单。

## 阶段 9：TTS / STT Mock

请实现 VoiceService 和 MockVoiceServiceImpl。TTS 返回模拟 audioUrl，STT 返回模拟识别文本。文章详情页加入中文朗读和英文朗读按钮。

## 阶段 10：管理员后台

请实现管理员后台，包括 dashboard、文章管理、举报审核、用户管理。举报审核页面展示举报原因、文章内容、AI 审核建议、风险等级，并提供处理按钮。

## 阶段 11：推荐与信誉积分

请实现推荐系统和作者信誉积分。推荐系统根据用户关注主题、收藏记录、文章热度和作者信誉计算 recommendScore；作者信誉展示 Bronze/Silver/Gold/Expert 等级。

## 阶段 12：学习求助模块

请实现 Campus Help 学习求助模块。用户可以发布求助、查看求助列表、回答求助、采纳回答。状态包括 OPEN、SOLVED、CLOSED。

# 20. 风险控制与 MVP

## 20.1 风险控制

| 风险 | 可能问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| AI API 不稳定 | 答辩时调用失败 | 保留 MockAiServiceImpl |
| 语音 API 接入复杂 | 录音上传、音频格式麻烦 | 先做 TTS Mock，再做真实 API |
| 双语字段过多 | 开发复杂度提高 | 只做中英两种，不做多语言泛化 |
| 推荐算法复杂 | 时间不够 | 用规则分数，不做机器学习 |
| 权限控制遗漏 | 普通用户访问后台 | LoginInterceptor + AdminInterceptor |
| 数据库外键约束 | 删除文章失败 | 先删除评论、点赞、收藏、举报，再删除文章 |
| JSP 编码乱码 | 中文显示异常 | 全部使用 UTF-8 |
| 团队进度不一致 | 模块集成困难 | 每天合并一次，统一数据库脚本 |

## 20.2 最小可交付版本 MVP

登录注册。

文章发布 / 查看 / 编辑 / 删除。

搜索 / 分类。

点赞 / 评论 / 收藏。

热门文章。

举报 / 管理员审核。

中英 UI 切换。

AI 摘要 Mock。

AI 翻译 Mock。

TTS 朗读 Mock。

# 21. 项目亮点总结

| 亮点 | 说明 |
| --- | --- |
| 中英双语 | UI、文章标题、摘要、标签、搜索均支持中英双语。 |
| AI 摘要 | 发布文章后自动生成摘要，提高阅读效率。 |
| AI 翻译 | 支持中文文章生成英文版本，英文文章生成中文版本。 |
| AI 标签 | 自动生成文章标签，提升分类与搜索体验。 |
| TTS 朗读 | 支持文章摘要语音朗读，适合听觉学习。 |
| STT 搜索 | 支持语音搜索文章，展示交互创新。 |
| 热门排行 | 使用 PriorityQueue 实现热度排序。 |
| 最近浏览 | 使用 Stack 实现最近浏览记录。 |
| 快速查询 | 使用 HashMap 实现文章和用户快速查找。 |
| 信誉积分 | 根据内容贡献、互动和举报情况计算作者信誉。 |
| 校园求助 | 融合服务请求平台思想，支持学习问题发布与采纳。 |
| 管理后台 | 支持举报审核、精选文章、用户管理。 |

# 22. 附录：答辩问答

Q1：你们项目中 HashMap 用在哪里？

A：我们使用 HashMap 缓存文章 ID 与文章对象、用户 ID 与用户对象，提高基于 ID 的查询效率。同时也用 categoryMap 将分类与文章列表建立映射，方便分类推荐和筛选。

Q2：Stack 用在哪里？

A：Stack 用于保存用户最近浏览文章记录。用户每访问一篇文章，就将文章 ID push 到栈中，个人中心可以展示最近浏览内容。管理员审核操作也可以用 Stack 保存操作历史。

Q3：PriorityQueue 用在哪里？

A：PriorityQueue 用于热门文章排序。系统根据点赞数、评论数、收藏数、浏览量和作者信誉计算 hotScore，再用优先队列取出 Top 10 文章展示在 Trending Posts 页面。

Q4：AI 功能是真实调用吗？

A：系统设计了 AiService 接口，支持真实 API 和 Mock 模式两种实现。为了保证演示稳定，默认可以使用 MockAiServiceImpl；如果配置 API Key，则可以切换到真实 AI API。

Q5：为什么要做双语支持？

A：很多技术学习资料本身就是英文，大学生也经常需要阅读英文技术文档。双语支持可以帮助用户在中文学习和英文技术资料之间切换，提高平台学习价值。

Q6：推荐系统是不是机器学习？

A：当前版本采用规则评分推荐，不是机器学习。系统根据用户关注主题、收藏记录、文章热度和作者信誉计算推荐分数。这种方式简单、可解释，适合课程项目。

Q7：语音功能的意义是什么？

A：TTS 可以让用户听文章摘要，适合碎片化学习；STT 可以支持语音搜索和语音笔记，提高交互效率。

# 23. 最终定稿建议

本项目建议最终定稿为：StudyForge AI：中英双语智能知识流与语音学习平台。开发策略是以 InsightForge 知识流为主体，确保课程基础要求完整覆盖；用 Campus Help 学习求助模块轻度融合第二系统；用 AI 摘要、翻译、标签、审核、问答体现智能化；用 TTS / STT 体现语音交互差异化；用中英双语 UI 和双语内容体现国际化；用 HashMap、Stack、PriorityQueue 明确对应课程数据结构要求；保留 Mock 服务，确保答辩演示稳定。

最终演示链路建议：发布文章 → AI 摘要 → AI 翻译 → 双语搜索 → 文章朗读 → 点赞收藏评论 → 热门排行 → 作者信誉 → 举报审核 → 管理员后台。